Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Белореченский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН** | | |
|  | «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ) В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» |  |
| 1. Паспорт муниципальной программы | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Белореченский район (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский район) |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Служба заказчика администрации муниципального образования Белореченский район» |
| Участники муниципальной программы | - управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район;  - управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Белореченский район; |
| Период реализации | 2025-2030 годы. |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования Белореченский район объектами общественной инфраструктуры;  - повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов в образовательных организациях;  - формирование развитой инфраструктуры муниципального образования Белореченский район для повышения качества жизни населения Белореченского района;  - выполнение работ по строительству и  реконструкции объектов муниципальной  собственности;  - развитие системы здравоохранения в сельской местности;  - организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения;  - улучшение условий для жизни населения в сельской местности. |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | - |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей | 4 077 265 950, 80 руб. |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район | - |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  - возможности для самореализации и развития талантов;  - комфортная и безопасная среда для жизни;  - повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;  - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. |

|  |
| --- |
| **2. Целевые показатели муниципальной программы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ОМСУ, ГП |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Показатели проектной части муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество посещений в смену в процессе оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи сельским жителям | Посещений в смену | 219.7 | 227.7 | 227.7 | 227.7 | 227.7 | 227.7 | 227.7 | Национальный проект "Здравоохранение";  федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";  региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";  региональный проект "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения Краснодарского края"  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский район | НЦ: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, сохранение населения, здоровье и благополучие людей. |
| 2 | Показатели процессной части муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля населения получающих услуги водоснабжения в муниципальном образовании Белореченский район | Процент | 5.22 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”;  Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р). | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский район | НЦ:  комфортная и безопасная среда для жизни; сохранение населения, здоровье и благополучие людей. |
| 2.2 | Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Единица | 32 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число граждан, указанных в п.4 ч.3 ст.1 Закона Краснодарского края от 28 июля 2006 г. N 1077-КЗ "О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем граждан отдельных категорий", улучшивших жилищные условия. | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Белореченский район | НЦ: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. |
| 2.3 | Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями | Процент | 56.03 | 20.7 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число граждан, указанных в п.4 ч.3 ст.1 Закона Краснодарского края от 28 июля 2006 г. N 1077-КЗ "О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем граждан отдельных категорий", улучшивших жилищные условия. | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Белореченский район | НЦ: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. |
| 2.4 | Число детей, охваченных дошкольным образованием | Человек | 4728 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р); государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642). | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | НЦ: комфортная и безопасная среда для жизни; сохранение населения, здоровье и благополучие людей; ГП: доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. |
| 2.5 | Количество  разработанной проектно-сметной документации для строительства дошкольных образовательных организаций | Единица | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р); государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642). | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | НЦ: комфортная и безопасная среда для жизни; сохранение населения, здоровье и благополучие людей; ВДЛ: уровень образования; ГП: доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. |
| 2.6 | Количество учащихся во вторую смену | Человек | 4244 | 4200 | 4100 | 4050 | 3850 | 3750 | 3450 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р); государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642). | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | НЦ: комфортная и безопасная среда для жизни; сохранение населения, здоровье и благополучие людей; ВДЛ: уровень образования. |
| 2.7 | Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений | Единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р); государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642). | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | НЦ:  комфортная и безопасная среда для жизни; сохранение населения, здоровье и благополучие людей. |
| 2.8 | Доля котельных в образовательных организациях переведенных на альтернативные виды топлива | Процент | 77,3 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р). | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | НЦ: комфортная и безопасная среда для жизни; сохранение населения, здоровье и благополучие людей. |
| 2.9 | Доля населения получающего услуги газоснабжения в муниципальном образовании Белореченский район | Процент | 96,49 | 96,49 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р). | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский район | НЦ:  комфортная и безопасная среда для жизни; сохранение населения, здоровье и благополучие людей. |

|  |
| --- |
| 3. Структура муниципальной программы |
| 3.1. Проектная часть |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| ФБ | КБ | МБ | ВБИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Направление (подпрограмма) | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы – строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Здравоохранение» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | "Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Восточный Родниковского сельского поселения Белореченского района"  (строительство) | 2025 год | 13 000 000, 00 | 10 000 000, | 3 000 000, 00 | 0 | 0 | Количество посещений в смену | Посещений в смену | 227,7 | Отдел капитального строительства управления промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский район | 1.1 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 227,7 |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 227,7 |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 227,7 |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 227,7 |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 227,7 |
|  | Итого | 2025 год | 13 000 000, 00 | 10 000 000, 00 | 3 000 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | Х | Х | Х | Х | Х |

|  |
| --- |
| 3.2. Процессная часть |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | Результат реализации мероприятия | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприятия по годам | | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| ФБ | КБ | МБ | ВБИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| Задача муниципальной программы - строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий:  - мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие  Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015  № 1038.  - мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 961. | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - администрация муниципального образования Белореченский район, МКУ «Служба заказчика администрации муниципального образования Белореченский район» (Муниципальный заказчик) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция системы водоснабжения, водоотведения, и газоснабжения мкр. № 1 станица Рязанская для обеспечения граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства (Реконструкция очистных сооружений) | 2025год | 267 364200,00 | 0 | 259343200,00 | 8 021 000, 00 | 0 | Доля населения получающая услуги водоснабжения. | | Процент | 5,28 | | МКУ «Служба заказчика администрации муниципального образования Белореченский район» (Муниципальный заказчик) | 2.1 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 5,28 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 5,28 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 5,28 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 5,28 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 5,28 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 5,28 | |
|  | Итого | 2025 год | 267 364 200, 00 | 0 | 259343200, 00 | 8 021 000, 00 | 0 | X | | X | X | | X | X |
| 1.2 | Организация газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) (подводящий газопровод высокого давления к ст-це Гурийской Белореченского района Краснодарского края) **(проектирование )** | 2025 год | 16 853 950, 00 | 0 | 15 000 000,00 | 1 853 950, 00 | 0 | Доля населения получающего услуги газоснабжения в МО Белореченский район | | Процент | 96,49 | | МКУ «Служба заказчика администрации муниципального образования Белореченский район» (Муниципальный заказчик) | 2.9 |
| 2026 год | 41 713 500, 00 | 0, 00 | 41 713 500, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 96,97 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 96,97 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 96,97 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 96,97 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 96,97 | |
|  | Итого | 2025 год | 16 853 900, 00 | 0, 00 | 15 000 000,00 | 1 853 900, 00 | 0, 00 | Х | | Х | Х | | Х | Х |
| 2026 год | 41 713 500, 00 | 0, 00 | 41 713 500, 00 | 0, 00 | 0, 00 | Х | | Х | Х | | Х | Х |
| Задача муниципальной программы – сокращение очереди детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта - региональная программа Краснодарского края "Ликвидация до 2030 года задолженности по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" осуществляется в рамках государственных программ Краснодарского края "Дети Кубани", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 964, "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 938. | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Белореченский район | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение жилья для детей-сирот | 2025 год | 12 940 719, 4 | 12 856 800, 00 | 83 919,40 | 0, 00 | 0, 00 | Количество жилых помещений | | Ед. | 27 | | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Белореченский район | 2.2 |
| 2026 год | 12 940 719, 4 | 12 856 800, 00 | 83 919,40 | 0, 00 | 0, 00 | 27 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
|  | Итого | 2025 год | 12 940 719, 4 | 12 856 800, 00 | 83 919,40 | 0, 00 | 0, 00 | х | | х | х | | х | х |
|  |  | 2026 год | 12 940 719, 4 | 12 856 800, 00 | 83 919,40 | 0, 00 | 0, 00 | х | | х | х | | х | х |
| Задача муниципальной программы – развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающей доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939. | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - администрация муниципального образования Белореченский район, МКУ «Служба заказчика администрации муниципального образования Белореченский район» (Муниципальный заказчик) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Детское дошкольное учреждение на 180 мест в поселке Родники Родниковского сельского поселения муниципального образования Белореченский район» (проектирование) | 2025 год | 16 086 900, 00 | 0, 00 | 15 604 200, 00 | 482 700, 00 | 0, 00 | Количество проектно-сметной документации получившее положительное заключение госэкспертизы | | Ед. | 1 | | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | 2.5 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
|  | Итого | 2025 год | 16 086 900, 00 | 0, 00 | 15 604 200, 00 | 482 700, 00 | 0, 00 | Х | | Х | Х | | Х | Х |
| 3.2 | «Дошкольная образовательная организация на 80 мест с. Великовечное, Великовечненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края» (проектирование) | 2025 год | 824 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 824 000, 00 | 0, 00 | Количество проектно-сметной документации получившее положительное заключение госэкспертизы | | Ед. | 1 | | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | 2.5 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
|  | Итого | 2025 год | 824 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 824 000, 00 | 0, 00 | Х | | Х | Х | | Х | Х |
| 3.3 | «Общеобразовательная организация на 550 мест в поселке Заречный Южненского сельского поселения Белореченского района» (проектирование) | 2025 год | 24 000 000, 00 | 0, 00 | 23 279 800, 00 | 720 200, 00 | 0, 00 | Количество проектно-сметной документации получившее положительное заключение госэкспертизы  Заключено соглашение с краем | | Ед. | 1 | | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | 2.7 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
|  | Итого | 2025 год | 24 000 000, 00 | 0, 00 | 23 279 800, 00 | 720 200, 00 | 0, 00 | Х | | Х | Х | | Х | Х |
| 3.4 | «Общеобразовательная организация на 550 мест в микрорайоне **Северном** города Белореченск Краснодарского края» (проектирование) | 2025 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | Количество проектно-сметной документации получившее положительное заключение госэкспертизы | | Ед. | 0 | | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | 2.6 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2028 год | 2 255 592 033,00 | 0, 00 | 2 255 592 033,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
|  | Итого | 2025 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | х | | х | х | | х | х |
| 3.5 | «Общеобразовательная организация на 400 мест в пос. Верхневеденеевском Белореченского района Краснодарского края» (проектирование) | 2025 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | Количество проектно-сметной документации получившее положительное заключение госэкспертизы | | Ед. | 0 | | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | 2.7 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2028 год | 1 388 765 029,00 | 0, 00 | 1 388 765 029,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
|  | Итого | 2025 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | х | | х | х | | х | х |
| Задача муниципальной программы – повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно­энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 961. | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Строительство блочно - модульной котельной  МБОУ СОШ 13 с. Архиповское | 2025 год | 4 000 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4 000 000, 00 | 0, 00 | Количество введенных в эксплуатацию БМК | | Ед. | 1 | | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | 2.8 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
|  | Итого | 2025 год | 4 000 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4 000 000, 00 | 0, 00 | х | | х | х | | х | х |
| 4.2 | Строительство блочно - модульной котельной  МБОУ ООШ 17  п. Комсомольский | 2025 год | 4 000 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4 000 000, 00 | 0, 00 | Количество введенных в эксплуатацию БМК | | Ед. | 1 | | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | 2.8 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
|  | Итого | 2025 год | 4 000 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4 000 000, 00 | 0, 00 | х | | х | х | | х | х |
|  | | |
| 4.3 | Строительство блочно - модульной котельной  МБДОУ Д/С 34 ст. Черниговская | 2025 год | 4 000 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4 000 000, 00 | 0, 00 | Количество введенных в эксплуатацию БМК | | Ед. | 1 | | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | 2.8 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
|  | Итого | 2025 год | 4 000 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4 000 000, 00 | 0, 00 | х | | х | х | | х | х |
| 4.4 | Строительство блочно - модульной котельной  МБДОУ д/с – 36  п. Молодежный | 2025 год | 4 000 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4 000 000, 00 | 0, 00 | Количество введенных в эксплуатацию БМК | | Ед. | 1 | | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район | 2.8 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | |
| Итого | 2025 год | 4 000 000, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4 000 000, 00 | 0, 00 | х | | х | х | | х | х |
| 4.5 | Строительство блочно-модульной котельной МБДОУ Д/С №26 в селе Школьном | 2025 год | 11 184 900, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 11 184 900, 00 | 0, 00 | Доля котельных в образовательных организациях переведенных на альтернативные виды топлива | | Процент | 88,6 | | МКУ «Служба заказчика администрации муниципального образования Белореченский район» (Муниципальный заказчик) | 2.8 |
| 2026 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 88,6 | |
| 2027 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 88,6 | |
| 2028 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 88,6 | |
| 2029 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 88,6 | |
| 2030 год | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 88,6 | |
|  | Итого | 2025 год | 11 184 900, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 11 184 900, 00 | 0, 00 | Х | | Х | Х | | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 378 254 669,40 | 54 654 219, 40 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 432 908 888, 80 |
| федеральный бюджет | 22 856 800, 00 | 12 856 800, 00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 35 713 600, 00 |
| бюджет Краснодарского края | 316 311 119, 40 | 41 797 419, 40 | 0 | 3 644 357 062,00 | 0 | | | 0 | 4 002 465 600, 80 |
| местный бюджет | 39 086 750, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 39 086 750, 00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Проектная часть (всего), в том числе: | 13 000 000, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 13 000 000, 00 |
| федеральный бюджет | 10 00 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 10 00 000,00 |
| бюджет Краснодарского края | 3 000 000, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 000 000, 00 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 365 254 669, 40 | 54 654 219, 40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 419 908 888, 80 |
| федеральный бюджет | 12 856 800, 00 | 12 856 800, 00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 25 713 600, 00 |
| бюджет Краснодарского края | 313 311 119, 40 | 41 797 419, 40 | 0 | 3 644 357 062,00 | | 0 | 0 | | 3 999 465 600, 80 |
| местный бюджет | 39 086 750, 00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 39 086 750, 00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Исполняющий обязанности начальника управления промышленности,

транспорта, строительства и ЖКХ

администрации муниципального образования Белореченский район М.К. Хуранов