КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2022 года № 1240 г. Белореченск

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Белореченский район**

**от 9 декабря 2019 г. № 3000 «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения на территории Белореченского района Краснодарского края»**

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий по строительству и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и объемов финансирования мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции дорог в Белореченском районе, на основании Федерального закона от 29 октября 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», приказа Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Белореченский район, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 9 декабря 2019 г. № 3000 «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения на территории Белореченского района Краснодарского края» следующие изменения:

1.1. Таблицу 3.1 «Оценка объемов финансирования мероприятий по строительству и ремонту тротуаров и пешеходных дорожек в Белореченском районе» (том 2 Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования Белореченский район Краснодарского края) изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2. Таблицу 3.14 «Оценка объемов финансирования мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции дорог в Белореченском районе» (том 2 Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования Белореченский район Краснодарского края) изложить в новой редакции (приложение 2);

1.3. Таблицу 3.16 «Оценка объемов финансирования мероприятий по Белореченскому району» (том 2 Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования Белореченский район Краснодарского края) изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Помощнику главы (пресс-секретарю) муниципального образования Белореченский район Беззубиковой Т.А. опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Белореченский район Килина В.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального образования

Белореченский район

С.В. Сидоренко

Приложение 1

к постановлению администрация

муниципального образования

Белореченский район

от 15.08.2022 № 1240

«Таблица 3.1 – Оценка объемов финансирования мероприятий по строительству и ремонту тротуаров и пешеходных дорожек в Белореченском районе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Протяжен-ность, км | Мероприятия | Стоимость\* тыс.руб | Период реализация |
| 1 | х. Кубанский, строительство тротуара по ул. Школьная | 1,075 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 4353,8 | 2020-2024 |
| 2 | п. Родники, строительство тротуара от ул. Московская до ул. Шоссейная | 0,552 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 2235,6 | 2020-2024 |
| 3 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Красноармейская | 0,23 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 931,5 | 2020-2024 |
| 4 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Советская | 0,175 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 708,8 | 2020-2024 |
| 5 | п. Первомайский, строительство тротуара по пер. Пионерский | 0,225 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 911,3 | 2020-2024 |
| 6 | строительство тротуара 03 208 ОП МР 06 "п. Южный-Химзавод" ПК 0+035 - ПК 0+405 | 0,37 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 3093,2 | 2020-2024 |
| 7 | строительство тротуара 03 208 ОП МР 06 "п. Южный-Химзавод" ПК 1+810 - ПК 4+150 | 2,34 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 20334,6 | 2020-2024 |
| 8 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Первомайская | 0,72 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 2916,0 | 2020-2024 |
| 9 | х. Грушевый, строительство тротуара по ул. Речная | 1,19 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 4819,5 | 2020-2024 |
| 10 | п. Новый, строительство тротуара по ул. Есенина | 0,28 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 1134,0 | 2020-2024 |
| 11 | с. Великовечное, строительство тротуара по ул. Толстого | 1,915 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 7755,8 | 2020-2024 |
| 12 | х. Терновый строительство тротуара по ул. Спортивная | 1,8 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения 3. Устройство бортового камня | 7290,0 | 2025-2029 |
| 13 | ст. Пшехская строительство тротуара ул. Мира от ул. Красная до ул. Степная | 0,64 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 2592,0 | 2025-2029 |
| 14 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Школьная | 0,73 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 2956,5 | 2025-2029 |
| 15 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Жуковского | 1,13 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 4576,5 | 2025-2029 |
| 16 | х. Кубанский, строительство тротуара по ул. Северная | 0,4 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения 3. Устройство бортового камня | 1620,0 | 2025-2029 |
| 17 | х. Фадеевский строительство тротуара по ул. Мира | 2,5 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 10125,0 | 2025-2029 |
| 18 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Школьная | 0,49 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 1984,5 | 2025-2029 |
| 19 | Капитальный ремонт ул. Северной (устройство тротуара) от ул. Шоссейной до ул. Комсомольской в с. Великовечном, Белореченского района Краснодарского край | 1,616 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2.Устройство бортового камня | 9029,60 | 2023 |
| 20 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Партизанская | 0,935 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения 3. Устройство бортового камня | 3786,8 | 2030-2034 |
| 21 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Первомайская | 3,735 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 15126,8 | 2030-2034 |
| 22 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Победы | 0,185 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 749,3 | 2030-2034 |
| 23 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Заводская | 0,4 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 1620,0 | 2030-2034 |
| 24 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Яровая | 0,8 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 3240,0 | 2030-2034 |
| 25 | с. Архиповское, строительство тротуара по ул. Красная | 1,365 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство освещения  3. Устройство бортового камня | 5528,3 | 2030-2034 |
| 26 | х. Кубанский, ремонт тротуара по ул. Мира | 0,2 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 660,0 | 2020-2024 |
| 27 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Чапаева | 0,5 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 1650,0 | 2020-2024 |
| 28 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Красная | 0,99 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 3267,0 | 2020-2024 |
| 29 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Ленина | 0,18 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 594,0 | 2020-2024 |
| 30 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Чехова | 0,86 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 2838,0 | 2020-2024 |
| 31 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Красная | 0,59 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 1947,0 | 2020-2024 |
| 32 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Заречная | 0,92 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 3036,0 | 2020-2024 |
| 33 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Норильская | 0,72 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 2376,0 | 2020-2024 |
| 34 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,99 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 3267,0 | 2020-2024 |
| 35 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Центральная | 0,42 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 1386,0 | 2020-2024 |
| 36 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,67 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 2211,0 | 2020-2024 |
| 37 | п. Мирный, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,52 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 1716,0 | 2020-2024 |
| 38 | п. Верхневеденеевский, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,145 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 478,5 | 2020-2024 |
| 39 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Красная | 1,022 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 3372,6 | 2020-2024 |
| 40 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по участку автодороги 03К-020 от ул. Заречная до ул. Луговая | 1,26 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 4158,0 | 2025-2029 |
| 41 | п. Дружный, ремонт тротуара по ул. Советская | 1,39 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 4587,0 | 2025-2029 |
| 42 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Школьная | 1,08 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 3564,0 | 2025-2029 |
| 43 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Аэродромная | 1,8 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 5940,0 | 2025-2029 |
| 44 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Промышленная | 0,83 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 2739,0 | 2025-2029 |
| 45 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Садовая | 1,25 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 4125,0 | 2025-2029 |
| 46 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Первомайская | 0,38 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 1254,0 | 2030-2034 |
| 47 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Новосельцева | 0,76 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 2508,0 | 2030-2034 |
| 48 | п. Первомайский, ремонт тротуара по ул. Советская | 0,58 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 1914,0 | 2030-2034 |
| 49 | с. Школьное, ремонт тротуара по ул.Красная | 1,18 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 3894,0 | 2030-2034 |
| 50 | с. Великовечное, ремонт тротуара по улице Ленина | 1,405 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 4636,5 | 2030-2034 |
| 51 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Победы | 0,925 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 3052,5 | 2030-2034 |
| 52 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Кирова | 0,345 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 1138,5 | 2030-2034 |
| 53 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Пионерская | 0,365 | 1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство/замена бортового камня | 1204,5 | 2030-2034 |
| 54 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская (устройство тротуаров) от ул. Комсомольской до ул. Красной в ст-це Бжедуховской Белореченского района Краснодарского края | 0,892 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство ливнёвки.  Устройство дорожных знаков. | 10137,53 | 2023 |
| 55 | Капитальный ремонт атомобильной дороги по ул.Красной (устройство тротуара) от ул.Веселая до пер.Свободный, в с.Школьное Белореченского района Краснодарского края | 1493,97 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство бортового камня | 8552,50 | 2023 |
| 56 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (устройство тротуара) от ул. Победы до ул. Горького в ст-це Рязанской Белореченского района Краснодарского края | 0,346 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство бортового камня | 1750,66 | 2023 |
| 57 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Горького (устройство тротуара) от ул. Свободы до ул. Кирова в ст-це Рязанской Белореченского района Краснодарского края | 0,293 | 1. Устройство асфальто-бетонного покрытия.  2. Устройство бортового камня | 1434,24 | 2023 |
|  |  |  | Итого: | 214808,4 |  |

».

Исполняющий обязанности начальника

управления промышленности, транспорта,

строительства и ЖКХ администрации

муниципального образования

Белореченский район

К.А. Ивлев

Приложение 2

к постановлению администрация

муниципального образования

Белореченский район

от 15.08.2022 № 1240

«Таблица 3.14 – Оценка объемов финансирования мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции дорог в Белореченском районе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Проектная ширина проезжей части, м | Протяжен-ность участка, км | Вид мероприятия | Проектный тип покрытия | | Стоимость, тыс.руб/км | | | | Период реализации | | |
| 1 | 03 208 ОП МР 02 Автодорога х. Кубанский-х. Фадеевский | 7 | 4,258 | кап. ремонт | а/бетон | | 82996,94 | | | | 2020-2024 | | |
| 2 | 03 208 ОП МР 07 Автодорога Подъезд к п. Степной | 6 | 1,01 | ремонт | а/бетон | | 19686,92 | | | | 2020-2024 | | |
| 3 | 03 208 ОП МР 04 Автодорога х. Фадеевский - х. Терновый | 6 | 2,714 | кап. ремонт | а/бетон | | 52901,29 | | | | 2020-2024 | | |
| 4 | 03 208 ОП МР 06 Автодорога п. Южный-Химзавод | 7 | 7,75 | ремонт | а/бетон | | 151063,00 | | | | 2020-2024 | | |
| 5 | 03 208 ОП МР 35 Автодорога - Подъезд к п. МТФ №2 колх им. Ленина (асфальт) | 6 | 0,203 | реконструкция | а/бетон | | 5576,41 | | | | 2020-2024 | | |
| 6 | 03 208 ОП МР 34 Автодорога - Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им. Ленина (асфальт) | 6 | 0,201 | реконструкция | а/бетон | | 5521,47 | | | | 2020-2024 | | |
| 7 | 03 208 ОП МР 32 Автодорога - Подъезд к х. Новоселовский | 7 | 0,479 | кап. ремонт | а/бетон | | 9336,67 | | | | 2020-2024 | | |
| 8 | 03 208 ОП МР 33 Автодорога - Подъезд к х. Лукашев | 7 | 0,544 | кап. ремонт | а/бетон | | 10603,65 | | | | 2020-2024 | | |
| 9 | 03 208 ОП МР 40 Автодорога Подъезд к х. Амосов | 6 | 0,408 | кап. ремонт | а/бетон | | 7952,74 | | | | 2020-2024 | | |
| 10 | 03 208 ОП МР 21 Автодорога - Подъезд к п. Высотный | 7 | 0,853 | кап. ремонт | а/бетон | | 16626,68 | | | | 2020-2024 | | |
| 11 | ст-ца Бжедуховская, ул. Вишневая | 6 | 0,15 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 2923,80 | | | | 2020-2024 | | |
| 12 | ст-ца Бжедуховская, ул. Набережная | 6 | 0,2 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 3898,40 | | | | 2020-2024 | | |
| 13 | 03 208 ОП МР 09 Автодорога от городской черты до пос. Садовый | 7 | 0,996 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 19414,03 | | | | 2020-2024 | | |
| 14 | п. Родники ул. Виноградная | 6 | 0,81 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 15788,52 | | | | 2020-2024 | | |
| 15 | п. Родники ул. Грушевая | 6 | 0,99 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 19297,08 | | | | 2020-2024 | | |
| 16 | п. Родники ул. Садовая | 6 | 1,165 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 22708,18 | | | | 2020-2024 | | |
| 17 | п. Родники ул. Центральная | 6 | 0,69 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 13449,48 | | | | 2020-2024 | | |
| 18 | п. Родники ул. Московская с выездом на дорогу 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» | 6 | 1,48 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 28848,16 | | | | 2020-2024 | | |
| 19 | п. Восточный ул. Молодежная | 6 | 0,69 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 13449,48 | | | | 2020-2024 | | |
| 20 | п. Садовый ул. Комарова | 6 | 0,365 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 7114,58 | | | | 2020-2024 | | |
| 21 | п. Садовый ул. Вишневая | 6 | 0,145 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 2826,34 | | | | 2020-2024 | | |
| 22 | п. Садовый ул. Крестьянская | 6 | 0,15 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 2923,80 | | | | 2020-2024 | | |
| 23 | п. Степной ул Мира | 6 | 0,72 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 14034,24 | | | | 2020-2024 | | |
| 24 | ст. Бжедуховская ул. Степная | 6 | 0,825 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 16080,90 | | | | 2020-2024 | | |
| 25 | ст. Октябрьская ул. Молодежная | 6 | 0,56 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 10915,52 | | | | 2020-2024 | | |
| 26 | ст. Октябрьская ул. Краснодарская | 6 | 1,1 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 21441,20 | | | | 2020-2024 | | |
| 27 | х. Фадеевский ул. Мира | 6 | 2,2 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 42882,40 | | | | 2020-2024 | | |
| 28 | ст. Пшехская ул. Крестьянская от ул. Мира до ул. Мостовая | 6 | 0,22 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 4288,24 | | | | 2020-2024 | | |
| 29 | ст. Пшехская ул. Школьная от ул. Мира до ул. Мостовая | 6 | 0,23 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 4483,16 | | | | 2020-2024 | | |
| 30 | ст. Пшехская ул. Пушкина от ул. Мира до ул. Мостовая | 6 | 0,23 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 4483,16 | | | | 2020-2024 | | |
| 31 | п. Новый ул. Ленина | 6 | 0,95 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 18517,40 | | | | 2020-2024 | | |
| 32 | п. Новый ул. Калинина | 6 | 0,575 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 11207,90 | | | | 2020-2024 | | |
| 33 | п. Заречный ул. Вишневая от д.44 до пересечения с ул. Привольная | 6 | 0,495 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 9648,54 | | | | 2020-2024 | | |
| 34 | п. Заречный ул. Комарова от пересечения с ул. Танкистов до пересечения с ул. Клубная | 6 | 0,73 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 14229,16 | | | | 2020-2024 | | |
| 35 | п. Заречный ул. Советская от пересечения с ул. Комарова до д.18 | 6 | 0,843 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 16431,76 | | | | 2020-2024 | | |
| 36 | п. Заречный ул. Советская от д.18 до пересечения с ул. Клубная | 6 | 0,274 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 5340,81 | | | | 2020-2024 | | |
| 37 | п. Заречный ул. Танкистов от пересечения с пер. Солнечный до пересечения с ул. Комарова | 6 | 0,11 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 2144,12 | | | | 2020-2024 | | |
| 38 | п. Южный ул. Лесная от пересечения с ул. Школьная до д.11А | 6 | 0,7 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 13644,40 | | | | 2020-2024 | | |
| 39 | п. Южный ул. Комарова от пересечения с ул. Лесная до пересечения с ул. Спортивная | 6 | 0,145 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | | 2826,34 | | | | 2020-2024 | | |
| 40 | с. Великовечное ул. Калинина от пересечения с ул. Береговая до пересечения с ул. Ленина | 6 | 0,88 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 17152,96 | | | | 2020-2024 | | |
| 41 | с. Великовечное ул. Ленина от пересечения с ул. Толстого до пересечения с ул. Выгонная | 6 | 0,58 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 11305,36 | | | | 2020-2024 | | |
| 42 | с. Великовечное ул. Набережная от пересечения с ул. Зеленая до пересечения с ул. Базарная | 6 | 0,53 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 10330,76 | | | | 2020-2024 | | |
| 43 | с. Великовечное ул. Почтовая от пересечения с ул. Крылова до пересечения с ул. Заводская | 6 | 1,57 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 30602,44 | | | | 2020-2024 | | |
| 44 | с. Великовечное ул. Мира от пересечения с ул. Школьная до пересечения с ул. Набережная | 6 | 0,66 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 12864,72 | | | | 2020-2024 | | |
| 45 | с. Великовечное ул. Школьная от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Северная | 6 | 0,72 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 14034,24 | | | | 2020-2024 | | |
| 46 | с. Великовечное ул. Базарная | 6 | 0,82 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 15983,44 | | | | 2020-2024 | | |
| 47 | с. Великовечное ул. Восточная | 6 | 3,8 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 74069,60 | | | | 2020-2024 | | |
| 48 | с. Великовечное ул. Советская | 6 | 2,48 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 48340,16 | | | | 2020-2024 | | |
| 49 | ст. Пшехская ул. Мостовая от пересечения ул. Степная до пересечения с ул. Красная | 6 | 0,7 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 13644,40 | | | | 2020-2024 | | |
| 50 | ст. Пшехская ул. Первомайская от д.2 до пересечения с ул. Партизанская | 6 | 2 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 38984,00 | | | | 2020-2024 | | |
| 51 | ст. Пшехская ул. Мира от пересечения с ул. Степная до пересечения с ул. Октябрьская | 6 | 0,57 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 11110,44 | | | | 2020-2024 | | |
| 52 | ст. Пшехская ул. Мира от пересечения с ул. Крестьянская до пересечения с ул. Жуковского | 6 | 0,18 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 3508,56 | | | | 2020-2024 | | |
| 53 | ст. Пшехская ул. Горького от пересечения с ул. Степная до пересечения с ул. Октябрьская | 6 | 0,53 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 10330,76 | | | | 2020-2024 | | |
| 54 | ст. Пшехская ул. Горького от пересечения с ул. Школьная до пересечения с ул. Жуковского | 6 | 0,25 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 4873,00 | | | | 2020-2024 | | |
| 55 | п. Комсомольский ул. Первомайская от пересечения с ул. Октябрьская до пересечения с ул. Яровая | 6 | 0,8 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 15593,60 | | | | 2020-2024 | | |
| 56 | п. Комсомольский ул. Яровая от д.46 до д.40 | 6 | 0,07 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 1364,44 | | | | 2020-2024 | | |
| 57 | п. Первомайский ул. Заводская от д.2 до д.17 | 6 | 0,635 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 12377,42 | | | | 2020-2024 | | |
| 58 | п. Первомайский ул. Победы от д.2 до д.11 | 6 | 0,315 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 6139,98 | | | | 2020-2024 | | |
| 59 | п. Первомайский ул. Советская от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Красноармейская | 6 | 0,525 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | 10233,30 | | | | 2020-2024 | | |
| 60 | п. Первомайский ул. Парковая от пересечения с ул. Садовая до д.1В | 6 | 0,61 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | | 11890,12 | 2020-2024 | | | | |
| 61 | п. Первомайский ул. Садовая от пересечения с ул. Парковая до д.15 | 6 | 0,89 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | | 17347,88 | 2020-2024 | | | | |
| 62 | п. Верхневеденеевский ул. Шоссейная от д.19 до д.31А | 6 | 0,555 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | | 10818,06 | 2020-2024 | | | | |
| 63 | ст. Рязанская ул. Победы от д.1Б до пересечения с ул. Свободы | 6 | 1,62 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | | 31577,04 | 2020-2024 | | | | |
| 64 | ст. Рязанская ул. Первомайская от д.2Б до д.199 | 6 | 3,9 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | | 76018,80 | 2020-2024 | | | | |
| 65 | с. Школьное ул. Мира от пересечения с ул. Подковная до пересечения с ул. Приречная | 6 | 1,015 | кап. ремонт/ремонт | | а/бетон | | | 19784,38 | 2020-2024 | | | | |
| 66 | 03 208 ОП МР 12 Автодорога - Подъезд к пос. Ганжинский | 7 | 1,408 | кап. ремонт | | а/бетон | | | 28624,86 | 2025-2029 | | | | |
| 67 | 03 208 ОП МР 37 Автодорога х. Малый Бродовой - х. Большой Бродовой | 6 | 0,954 | кап. ремонт | | а/бетон | | | 19394,97 | 2025-2029 | | | | |
| 68 | 03 208 ОП МР 24 Автодорога п. Высотный - п. Комсомольский | 7 | 0,618 | кап. ремонт | | а/бетон | | | 12564,04 | 2025-2029 | | | | |
| 69 | 03 208 ОП МР 11 Автодорога - Подъезд к х. Гливенко | 7 | 0,309 | кап. ремонт | | а/бетон | | | 6282,02 | 2025-2029 | | | | |
| 70 | 03 208 ОП МР 15 Автодорога - Подъезд к х. Вербин | 7 | 1,195 | кап. ремонт | | а/бетон | | | 24294,54 | 2025-2029 | | | | |
| 71 | 03 208 ОП МР 08 Автодорога Подъезд к пос. Восточный | 7 | 2,025 | ремонт | | а/бетон | | | 41168,57 | 2025-2029 | | | | |
| 72 | 03 208 ОП МР 25 Автодорога - Подъезд к п. Молодежный | 7 | 1,458 | ремонт | | а/бетон | | | 29641,37 | 2025-2029 | | | | |
| 73 | 03 208 ОП МР 03 Автодорога х. Кубанский - х. Лесной | 7 | 6,192 | кап. ремонт | | а/бетон | | | 131297,35 | 2030-2034 | | | | |
| 74 | 03 208 ОП МР 19 Автодорога с. Великовечное - с. Леонтьевское | 7 | 0,936 | кап. ремонт | | а/бетон | | | 19847,27 | 2030-2034 | | |
| 75 | 03 208 ОП МР 22 Автодорога - Подъезд к п. Комсомольский | 7 | 1,001 | ремонт | | а/бетон | | | 21225,56 | 2030-2034 | | |
| 76 | 03 208 ОП МР 26 Автодорога х. Беляевский - х. Фокин Первый - х. Авиации - х. Северный | 7 | 8,182 | кап. ремонт | | а/бетон | | | 173494,01 | 2030-2034 | | |
| 77 | 03 208 ОП МР 01 Автодорога - Химзавод - п. Дружный | 7 | 4,591 | ремонт | | а/бетон | | | 97349,18 | 2030-2034 | | |
| 78 | 03 208 ОП МР 05 Автодорога с. Школьное - х. Лантратов | 7 | 4,395 | ремонт | | а/бетон | | | 93193,13 | 2030-2034 | | |
| 79 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Белореченский район 03 208 ОП МР 28 «Подъезд к х. Братский | 7 | 2,66 | кап. ремонт | | а/бетон | | | 200175,54 | 2022-2023 | | |
| Итого | | | | | | | | | 2156339,00 |  | | |

».

Исполняющий обязанности начальника

управления промышленности, транспорта,

строительства и ЖКХ администрации

муниципального образования

Белореченский район

К.А. Ивлев

Приложение 3

к постановлению администрация

муниципального образования

Белореченский район

от 15.08.2022 № 1240

«Таблица 3.16 – Оценка объемов финансирования мероприятий по Белореченскому району

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | В ценах соответствующих лет, тыс. рублей | | |
| 2020–2024 | 2025–2029 | 2030–2034 |
| 1. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий | | | | | |
| Строительство новых участков дорог | 2030-2034 | Всего: | 0,0 | 0,0 | 269726,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 13486,3 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 256239,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство тротуаров и пешеходных дорожек | 2020–2034 | Всего: | 63595 | 31144,5 | 46554,8 |
| Местный бюджет | 3179.75 | 1557,2 | 2327,7 |
| Краевой бюджет | 607415.25 | 29587,3 | 44227,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств   на отдельных участках дорог или в различных зонах | | | | | |
| Установка и обустройство ИН | 2020–2024 | Всего: | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка знака 3.24  «Ограничение максимальной скорости» | 2020–2024 | Всего: | 499,2 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 499,2 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств,   включая обеспечение приоритетных условий их движения | | | | | |
| Установка дорожных знаков 5.16  «Место остановки автобуса или троллейбуса» на остановках общественного транспорта | 2020–2024 | Всего: | 576,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 576,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка остановочных павильонов | 2020–2024 | Всего: | 1268,4 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1268,4 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация посадочных площадок на остановках общественного транспорта | 2020–2024 | Всего: | 275,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 275,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация остановочных площадок на остановках общественного транспорта | 2020–2024 | Всего: | 340,9 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 340,9 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств | | | | | |
| Установка информационных знаков 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 2020–2024 | Всего: | 105,6 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 105,6 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 2020–2024 | Всего: | 71,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 71,1 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений) | | | | | |
| Организация парковочных мест для временного хранения транспортных средств | 2020–2034 | Всего: | 2318,0 | 2470,0 | 1026,0 |
| Местный бюджет | 2086,2 | 2223,0 | 923,4 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 231,8 | 247,0 | 102,6 |
| 6. Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями | | | | | |
| Установка светофоров Т.7 над нерегулируемыми пешеходными переходами | 2020–2024 | Всего: | 2375,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2375,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования | | | | | |
| Обустройство пешеходных переходов | 2020–2024 | Всего: | 314,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 314,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов | | | | | |
| Обустройство тротуаров тактильной плиткой | 2020–2024 | Всего: | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство пандусов | 2020–2024 | Всего: | 176,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 140,8 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 35,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Мероприятия по организации велосипедного движения | | | | | |
| Устройство велосипедных полос | 2020–2034 | Всего: | 25026,3 | 26360,1 | 40805,7 |
| Местный бюджет | 1251,3 | 1318,0 | 2040,3 |
| Краевой бюджет | 23775,0 | 25042,1 | 38765,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально–реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом | | | | | |
| Реконструкция существующих дорог | 2020–2034 | Всего: | 1457962.1 | 161970,4 | 536406,5 |
| Местный бюджет | 72898.1 | 8098,5 | 26820,3 |
| Краевой бюджет | 1385064 | 153871,8 | 509586,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 2020–2034 | Всего: | 28799,1 | 25113,0 | 19602,0 |
| Местный бюджет | 1440,0 | 1255,7 | 980,1 |
| Краевой бюджет | 27359,1 | 23857,4 | 18621,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка информационных щитов | 2020–2024 | Всего: | 662,2 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 33,1 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 629,1 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото– и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | | | | | |
| Установка камер фото– видеофиксации нарушений ПДД | 2020–2029 | Всего: | 19800,0 | 17600,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 19800,0 | 17600,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 2020–2034 | Всего: | 1604963.9 | 264658,0 | 914121,0 |
| Местный бюджет | 80248.2 | 32052,4 | 46578,1 |
| Краевой бюджет | 1524715.7 | 232358,6 | 867440,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 307,0 | 247,0 | 102,6 |

».

Исполняющий обязанности начальника

управления промышленности, транспорта,

строительства и ЖКХ администрации

муниципального образования

Белореченский район

К.А. Ивлев