О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Белореченский район

от 28 декабря 2023 г. № 1703 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования Белореченский

муниципальный район Краснодарского края

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства и транспорта на территории муниципального образования Белореченский район»

В целях приведения правовых актов администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в соответствие с постановлением администрации муниципального образования Белореченский район от 16 ноября 2023 г. № 1473 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края», решением Совета муниципального образования Белореченский район от 28 марта 2024 г. № 52 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края от 14 декабря 2023 г. № 22 «О бюджете муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 28 декабря 2023 г. № 1703 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края «Развитие жилищно - коммунального хозяйства и транспорта», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Управлению промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Стрижов А.В.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести изменения в запись реестра о документе стратегического планирования в ГАС «Управление».

3. Управлению делами администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Ерошик К.К.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в разделе «Экономическое развитие – Стратегическое планирование».

4. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края от 30 июля 2025 г. № 866 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края от 28 декабря 2023 г. № 1703 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Белореченский район «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и транспорта на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края».

5. Помощнику главы (пресс – секретарю) муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края Беззубиковой Т.А. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Белореченский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                    А.Н. Пыш

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Белореченский муниципальный район Краснодарского края

от ________________ № _______

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования Белореченский район

от 28.12.2023 г. №1703

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края

от ______________ № _________)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта»

- Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Период реализации | 2024 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, а также развитие благоустройства населенных пунктов; 2. Повышение доступности транспортных услуг для жителей удаленных населенных пунктов Белореченского района и формирование эффективно функционирующего пассажирского транспортного комплекса, предоставляющего качественные услуги по транспортному обслуживанию населения при соблюдении принципа надежности и безопасности пассажирских перевозок; 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | - |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей | 67 389 296,48 |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район | - |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», улучшение жилищных условий семей, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных и транспортных услуг населению |

- Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения |  |  | Базовое значение |  |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ОМСУ, ГП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  | 13 | 14 |  |  |
| 1 |  | Показатели целей муниципальной программы: 1) Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт в соответствии с утвержденным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края, с выделением субсидии из бюджета муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края; 2) Количество населенных пунктов, на территории которых осуществляются мероприятия по обустройству сетей уличного освещения 3) Доля профинансированных убыточных маршрутов 4) Количество населенных пунктов, на территории которых осуществляются мероприятия по капитальному, текущему ремонту, строительству водозаборных скважин и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Цель муниципальной программы - организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, развитие благоустройства населенных пунктов, повышение доступности транспортных услуг для жителей удаленных населенных пунктов Белореченского района и формирование эффективно функционирующего пассажирского транспортного комплекса, предоставляющего качественные услуги по транспортному обслуживанию населения при соблюдении принципа надежности и безопасности пассажирских перевозок, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт в соответствии с утвержденным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края, с выделением субсидии из бюджета муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | штук |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Ст. 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации; Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 18.09.2024 г. №1193 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 1 августа 2024 г. № 972 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Белореченский район, на 2025 год» |  |  |  |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |
| 1.1.2 |  | Количество населенных пунктов, на территории которых осуществляются мероприятия по обустройству сетей уличного освещения | штук |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |  |  |  |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |
| 1.1.3 |  | Доля профинансированных убыточных маршрутов | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |
| 1.1.4 |  | Количество населенных пунктов, на территории которых осуществляются мероприятия по капитальному, текущему ремонту, строительству водозаборных скважин и сетей водоснабжения | штук |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |  |  |  |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |
| 1.1.5 |  | Количество населенных пунктов, на территории которых осуществляются мероприятия по врезке газопроводов в действующие газопроводы, расположенные на территории муниципального образования Белореченский район | штук |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |  |  |  |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |
| 2 |  | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Белореченск, пер. Узкий, д.11 | условный ремонт |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Ст. 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации; Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 18.09.2024 г. №1193 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 1 августа 2024 г. № 972 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Белореченский район, на 2025 год» |  |  |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |
| 2.2 |  | Количество установленных уличных фонарей | штук |  |  | 0 |  |  | 250 |  | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |  |  |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |
| 2.3 |  | Количество профинансированных муниципальных маршрутов | штук |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 | Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |
| 2.4 |  | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения | человек |  |  | 0 |  |  | 947 |  | 0 |  |  | 1340 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |  |  |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |
| 3. Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия |  |  | Год реализации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значения результата реализации мероприятия по годам |  | Ответственный за достижение результата |  |  | Связь с показателями целей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | КБ |  | МБ |  |  | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| Задача муниципальной программы - состоит в финансовом и организационном обеспечении выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечению эффективно функционирующего пассажирского транспортного комплекса, организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, а также развитие благоустройства населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий – проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение соглашения с НКО «Фонд капитального ремонта МКД» о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Белореченский район на финансовое обеспечение затрат, связанных с капитальным ремонтом кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Белореченск, пер. Узкий, д. 11 |  |  | 2024 |  |  | 2 315 796,48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 315 796,48 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Белореченск, пер. Узкий, д. 11 |  |  |  | штук |  | 0 |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  | 2.1 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий – организация и финансирование мероприятий по обустройству сетей уличного освещения в границах поселений, расположенных на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансирование мероприятий по обустройству сетей уличного освещения в границах поселений, расположенных на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  | 2024 |  |  | 2 615 000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 615 000,0 |  |  | 0 |  | Количество установленных уличных фонарей |  |  | штук |  | 250 |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2 642 500,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 642 500,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий – повышение доступности транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Софинансирование пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  | 2024 |  |  | 1 120 000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 120 000,0 |  |  | 0 |  | Количество профинансированных муниципальных маршрутов |  |  | штук |  | 1 |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 1 250 000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 250 000,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 11 396 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 396 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 11 250 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 250 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 11 250 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 250 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 11 250 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 250 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  | 11 250 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 250 000,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий – повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение капитального, текущего ремонта, строительства водозаборных скважин и сетей водоснабжения |  |  |  | 2024 |  |  | 600 000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 000,0 |  |  | 0 |  | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения |  |  | человек |  | 947 |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 450 000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 450 000,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1340 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Финансирование мероприятий по газификации населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  | 2024 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Количество населенных пунктов, на территории которых осуществляются мероприятия по врезке газопроводов в действующие газопроводы расположенные на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  | Штук |  | 0 |  |  | Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  | 1.1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2024 |  |  | 6 650 796,48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 650 796,48 |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 4 342 500,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 342 500,00 |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 11 396 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 396 000,00 |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 11 250 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 250 000,00 |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 11 250 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 250 000,00 |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 11 250 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 250 000,00 |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  | 11 250 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 250 000,00 |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в том числе: | 6 650 796, 48 | 4 342 500, 00 | 11 396 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 67 389 296,48 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6 650 796,48 | 4 342 500, 00 | 11 396 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 67 389 296,48 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 6 650 796,48 | 4 342 500, 00 | 11 396 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 67 389 296,48 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6 650 796,48 | 4 342 500, 00 | 11 396 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 67 389 296,48 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.»

Заместитель главы муниципального

образования Белореченский

муниципальный район

Краснодарского края                                                                                                                                                    М.А. Киселев