Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Белореченский муниципальный район Краснодарского края

от______________ № _____

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Белореченский район

от 9 декабря 2019 г. № 3000

(в редакции постановления администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края

от______________ № _____

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации муниципального образования Белореченский район

от 9 декабря 2019 г. № 3000 «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения

на территории Белореченского района Краснодарского края»

«Таблица 3.1 – Оценка объемов финансирования мероприятий по строительству и ремонту тротуаров и пешеходных

дорожек в Белореченском районе

| № п/п | Наименование объекта | Протяжен-ность, км | Мероприятия | Стоимость* тыс.руб | Период реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кубанский, строительство тротуара по ул. Школьная | 1,075 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 4353,8 | 2020-2024 |
| 2 | п. Родники, строительство тротуара от ул. Московская до ул. Шоссейная | 0,552 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 2235,6 | 2020-2024 |
| 3 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Красноармейская | 0,23 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 931,5 | 2020-2024 |
| 4 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Советская | 0,175 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 708,8 | 2020-2024 |
| 5 | п. Первомайский, строительство тротуара по пер. Пионерский | 0,225 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 911,3 | 2020-2024 |
| 6 | строительство тротуара 03 208 ОП МР 06 "п. Южный-Химзавод" ПК 0+035 - ПК 0+405 | 0,37 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 3093,2 | 2020-2024 |
| 7 | строительство тротуара 03 208 ОП МР 06 "п. Южный-Химзавод" ПК 1+810 - ПК 4+150 | 2,34 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 20334,6 | 2020-2024 |
| 8 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Первомайская | 0,72 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 2916,0 | 2020-2024 |
| 9 | х. Грушевый, строительство тротуара по ул. Речная | 1,19 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 4819,5 | 2020-2024 |
| 10 | п. Новый, строительство тротуара по ул. Есенина | 0,28 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 1134,0 | 2020-2024 |
| 11 | с. Великовечное, строительство тротуара по ул. Толстого | 1,915 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 7755,8 | 2020-2024 |
| 12 | х. Терновый строительство тротуара по ул. Спортивная | 1,8 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 7290,0 | 2025-2029 |
| 13 | ст. Пшехская строительство тротуара ул. Мира от ул. Красная до ул. Степная | 0,64 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 2592,0 | 2025-2029 |
| 14 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Школьная | 0,73 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 2956,5 | 2025-2029 |
| 15 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Жуковского | 1,13 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 4576,5 | 2025-2029 |
| 16 | х. Кубанский, строительство тротуара по ул. Северная | 0,4 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 1620,0 | 2025-2029 |
| 17 | х. Фадеевский строительство тротуара по ул. Мира | 2,5 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 10125,0 | 2024 |
| 18 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Школьная | 0,49 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 1984,5 | 2025-2029 |
| 19 | Капитальный ремонт ул. Северной (устройство тротуара) от ул. Шоссейной до ул. Комсомольской в с. Великовечном, Белореченского района Краснодарского край | 1,616 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 9029,60 | 2023 |
| 20 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Партизанская | 0,935 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 3786,8 | 2030-2034 |
| 21 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Первомайская | 3,735 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 15126,8 | 2030-2034 |
| 22 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Победы | 0,185 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 749,3 | 2030-2034 |
| 23 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Заводская | 0,4 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 1620,0 | 2030-2034 |
| 24 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Яровая | 0,8 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 3240,0 | 2030-2034 |
| 25 | с. Архиповское, строительство тротуара по ул. Красная | 1,365 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 5528,3 | 2030-2034 |
| 26 | х. Кубанский, ремонт тротуара по ул. Мира | 0,2 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 660,0 | 2020-2024 |
| 27 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Чапаева | 0,5 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1650,0 | 2020-2024 |
| 28 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Красная | 0,99 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3267,0 | 2020-2024 |
| 29 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Ленина | 0,18 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 594,0 | 2020-2024 |
| 30 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Чехова | 0,86 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 2838,0 | 2020-2024 |
| 31 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Красная | 0,59 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1947,0 | 2020-2024 |
| 32 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Заречная | 0,92 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3036,0 | 2020-2024 |
| 33 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Норильская | 0,72 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 2376,0 | 2020-2024 |
| 34 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,99 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3267,0 | 2020-2024 |
| 35 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Центральная | 0,42 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1386,0 | 2020-2024 |
| 36 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,67 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 2211,0 | 2020-2024 |
| 37 | п. Мирный, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,52 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1716,0 | 2020-2024 |
| 38 | п. Верхневеденеевский, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,145 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 478,5 | 2020-2024 |
| 39 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Красная | 1,022 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3372,6 | 2020-2024 |
| 40 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по участку автодороги 03К-020 от ул. Заречная до ул. Луговая | 1,26 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 4158,0 | 2025-2029 |
| 41 | п. Дружный, ремонт тротуара по ул. Советская | 1,39 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 4587,0 | 2025-2029 |
| 42 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Школьная | 1,08 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3564,0 | 2025-2029 |
| 43 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Аэродромная | 1,8 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 5940,0 | 2025-2029 |
| 44 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Промышленная | 0,83 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 2739,0 | 2025-2029 |
| 45 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Садовая | 1,25 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 4125,0 | 2025-2029 |
| 46 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Первомайская | 0,38 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1254,0 | 2030-2034 |
| 47 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Новосельцева | 0,76 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 2508,0 | 2030-2034 |
| 48 | п. Первомайский, ремонт тротуара по ул. Советская | 0,58 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1914,0 | 2030-2034 |
| 49 | с. Школьное, ремонт тротуара по ул.Красная | 1,18 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3894,0 | 2030-2034 |
| 50 | с. Великовечное, ремонт тротуара по улице Ленина | 1,405 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 4636,5 | 2030-2034 |
| 51 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Победы | 0,925 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3052,5 | 2030-2034 |
| 52 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Кирова | 0,345 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1138,5 | 2030-2034 |
| 53 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Пионерская | 0,365 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1204,5 | 2030-2034 |
| 54 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская (устройство тротуаров) от ул. Комсомольской до ул. Красной в ст-це Бжедуховской Белореченского района Краснодарского края | 0,892 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство ливнёвки. 3.Устройство дорожных знаков. | 10137,53 | 2023 |
| 55 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Красной (устройство тротуара) от ул.Веселая до пер.Свободный, в с.Школьное Белореченского района Краснодарского края | 1493,97 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня. | 8552,50 | 2023 |
| 56 | с. Великовечное, строительство тротуара по ул. Октябрьской | 3,1 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня. | 23000 | 2024-2028 |
| 57 | с. Великовечное, строительство тротуара по ул. Базарной | 0,27 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 1950 | 2024-2028 |
| 58 | с. Великовечное, строительство тротуара по ул. Набережной | 0,3 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 2100 | 2024-2028 |
| 59 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по переулку Школьный с.Школьное Белореченского района Краснодарского края | 0,120 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 798,59 | 2024-2028 |
| 60 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Веселая с.Школьное Белореченского района Краснодарского края | 0,284 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 4053,046 | 2024-2028 |
| 61 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы (устройство тротуара) от ул. Победы до ул. Горького в ст-це Рязанская Белореченского района Краснодарского края | 0,3898 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 2540,0 | 2025-2026 |
| 62 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (устройство тротуара) от ул. Победы до ул. Горького в ст-це Рязанская Белореченского района Краснодарского края | 0,3897 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 2460,0 | 2025-2026 |
| 63 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская (устройство тротуара) от ул. Свободы до ул. Кирова в ст-це Рязанская Белореченского района Краснодарского края | 0,500 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 10307,0 | 2026-2029 |
| 64 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская от ул. Кирова до автомобильной дороги А-160 «Майкоп – Адыгейск - Бжедугхабль – Усть-Лабинск – Кореновск» в ст-це Рязанская Белореченского района Краснодарского края | 1,4023 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 127530,0 | 2026-2029 |
| 65 | с. Великовечное, строительство тротуара по ул. Бондаревского | 0,93 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 9194,62 | 2026-2027 |
| 66 | с. Великовечное, строительство тротуара по ул. Партизанская | 0,577 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство бортового камня | 5119,85 | 2026-2027 |
| Итого: |  |  |  | 400676,606 |  |

».

Начальник управления промышленности,

транспорта, строительства и ЖКХ

администрации муниципального образования

Белореченский муниципальный район Краснодарского края							       	К.А. Ивлев